附件1.

内江兴隆村镇银行

审计系统建设项目

（招标编号：NS201901）

招 标 文 件

招标人：内江兴隆村镇银行股份有限公司

2019年9月3日

目 录

第一部分：投标人须知	5

1.	说明	8

1.1.	项目说明	8

1.2.	定义	8

1.3.	合格的投标人和合格的服务	8

1.4.	投标费用	9

2.	招标文件说明	9

2.1.	招标文件的构成	9

2.2.	招标文件的答疑、澄清与修改	9

3.	投标文件的编写	10

3.1.	编制要求	10

3.2.	投标文件的组成	10

3.3.	投标语言及计量单位	11

3.4.	投标货币	11

3.5.	投标报价	11

3.6.	投标人资格的证明文件	12

3.7.	投标人拟提供软件/服务的合格性证明文件	12

3.8.	投标保证金	12

3.9.	投标有效期	13

3.10.	知识产权	13

3.11.	保密	14

3.12.	投标文件格式	14

3.13.	投标文件式样和签署	14

4.	投标文件的递交	14

4.1.	投标文件的密封和标记	14

4.2.	投标截止时间	15

4.3.	迟交的投标文件	15

5.	开标与评标	15

5.1.	开标	15

5.2.	标书评审	16

5.3.	否决性条款的规定	16

5.4.	评标过程的保密性	16

5.5.	投标文件的澄清及与招标人的联系	17

6.	授予合同	17

6.1.	合同授予	17

6.2.	接受和拒绝任何投标的权利	17

6.3.	中标通知书	17

6.4.	签订合同	17

6.5.	履约保证金	18

6.6.	腐败和欺诈行为	18

6.7.	其他费用	18

第二部分：用户需求规格书	19

7.	项目概述	19

7.1.	项目背景	19

7.2.	项目范围	19

7.3.	系统架构	19

8.	总体要求	21

8.1.	项目总体要求	21

8.2.	项目进度要求	23

8.3.	项目实施原则	23

9.	详细需求	23

9.1.	系统集成架构	23

9.2.	网络拓扑架构	24

9.3.	技术需求	27

9.4.	其他需求	29

10.	项目实施要求	30

10.1.	项目启动	30

10.2.	产品差异分析	30

10.3.	软件产品客户化设计及开发	30

10.4.	用户培训	30

10.5.	用户验收测试	31

10.6.	上线准备	31

10.7.	上线运行	31

10.8.	系统验收	31

11.	实施管理要求	32

11.1.	项目管理要求	32

11.2.	项目实施要求	32

11.3.	项目实施工作范围	32

11.4.	项目实施计划	33

11.5.	项目实施团队要求	33

11.6.	项目开发要求	34

11.7.	项目测试要求	34

11.8.	项目配置管理要求	34

11.9.	技术转移	34

11.10.	程序源代码及要求	35

11.11.	培训要求	36

12.	项目验收及后续服务	36

12.1.	项目验收的组织	36

12.2.	项目交付成果	36

12.3.	系统验收	38

12.4.	质保期	38

12.5.	后续服务支持	39

13.	响应说明	39

第三部分：投 标 书 格 式	40

14.	投标人注意	40

15.	商务部分	41

15.1.	投标函	41

15.2.	投标人法定代表人授权书	42

15.3.	投标人资格声明	43

15.4.	用户需求响应一览表	49

15.5.	投标人公司简介及投标人业绩清单	50

15.6.	投标人参与本项目的人员清单及简历	51

投标人参与本项目的人员清单	51

15.7.	投标人的服务承诺	53

15.8.	投标报价表	54

15.9.	其他	58

16.	技术部分	59

16.1.	项目实施方案建议书	59

16.2.	软件产品支持清单	59

16.3.	交付品清单	59

16.4.	培训建议书	59

16.5.	项目成果验收标准	59

16.6.	后续服务计划	60

# 第一部分：投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 招标项目：内江兴隆村镇银行审计系统建设项目 |
| 2 |  | 投标人拟安排作为本项目的项目经理、技术负责人的人员，须参与投标文件相应部分的编制工作。 |
| 3 |  | 正本份数： 1份 副本份数：7份 电子文件： 2套 格式MICROSOFT：WORD、PROJECT、EXCEL(CD或U盘),需单独封装。对应投标文件的电子文件光盘必须分别放入光盘盒(套),再用信封封装。 投标文件的组成和密封： 投标文件; 投标文件组成; 正本封装内容; 副本封装内容. 第一册; 价格部分; 正本1份. 第二册; 商务部分; 正本1份; 副本7份，封装在一起. 第三册; 技术部分; 正本1份; 副本7份，封装在一起. 电子文件; 2套. |
| 4 |  | 投标保证金金额：1万元人民币( 大写壹万元整)。投标保证金以转帐的方式交纳。 投标保证金的到账时间：应在 2019年9月28日之前到账。 转账要求汇款人名称须为投标人企业名称，用途注明“内江兴隆村镇银行审计系统建设项目投标保证金”。收款人信息详见3.8.3（以到账时间为准）。 |
| 5 |  | 投标有效期：本表第6条列明的投标文件递交截止日起60公历日内 |
| 6 |  | 投标文件递交截止日期及时间： 2019年9月29日15:20之前（北京时间） 投标文件递交地址：内江兴隆村镇银行总行会议室（四川省内江市市中区滨江东路158号）,现场递交投标文件。 |
| 7 |  | 1．开标日期及时间：2019年9月29日15:20整（北京时间） 2．开标地点：内江兴隆村镇银行总行会议室（四川省内江市市中区滨江东路158号） 3．开标注意事项：投标现场需携带要求的投标人法定代表人授权书原件；软件知识产权证明材料、CMMI及ISO9001、ISO20000、ISO27001资质认证等资质证明原件或加盖公章的复印件；案例合同原件或加盖公章的复印件；其他证明材料以备查。 |
| 8 |  | 开标与评标方法：综合评分法 |
| 9 |  | 招标人保留在授予合同时对项目范围予以增加或减少的权利。 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标 |
| 11 | 资金来源 | 全额自筹 |
| 12 | 最高限价 | 本次招标设有限价 |
| 13 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 14 | 分包履约 | 本次招标不允许分包履约 |
| 15 | 备注： | 招标文件领取方式及时间：2019年9月9日18:00前，在内江兴隆村镇银行官方网站自行下载。 联系人： 陈先生 联系电话： 0832-2933269 联系地址：内江兴隆村镇银行总行2楼内部审计部（四川省内江市市中区滨江东路158号） 邮箱：124258710@qq.com |

- 说明

  - 项目说明

- 内江兴隆村镇银行审计系统建设项目：指本次招标人招标的审计系统软件开发。

  - 定义

    - “招标人”：指本招标采购软件/服务的最终使用者，本项目招标人名称为“内江兴隆村镇银行股份有限公司”。

    - “投标人”：指与本须知1.3条规定的要求一致的、响应招标、参加投标竞争的法人。

    - “联合体”：是指两个或两个以上的公司法人组成的以一个投标人的身份响应招标、参与投标、履行合同并相互之间承担连带责任的组织。

    - “招标文件”：指由招标人发出的本文件，包括全部章节、附件及修改补充文件，招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

    - “投标文件”：指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。

    - “日”、“天”：指公历日。

    - “合同”：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 合格的投标人和合格的服务

- 符合招标要求的投标人方可参加本项目投标。

- 具备独立承担民事责任的能力；在经营活动中没有违法和重大违规记录；有能力提供本项目所采购的软件系统的开发、软硬件集成以及安装调试和技术服务、具有良好的财务状况和商业信誉。

- 具备CMMI3（含）及以上技术资质（此项作为评分项）。在中华人民共和国境内注册的独立法人实体，注册资本1000万（含）以上（如果注册资本不足，须由母公司出具保证函），注册成立时间不少于2年。

- 近三年具备至少2个以上银行审计系统建设的实施经验，投标人须提供相应产品项目实施案例（投标文件中须提供案例合同作为证明材料，案例合同如为复印件需加盖公章）（此项作为评分依据)。该产品曾被国内用户使用或正在使用，且在使用过程中未发现重大的质量问题或已有有效的改进措施。

- 具有投标产品的供应能力、能满足招标文件规定的服务要求，并有良好的工作业绩和履约记录，能自愿遵守招标文件规定。对本次投标所选用的软件应用产品必须具有完整知识产权，且不存在知识产权纠纷。

- 提供产品必须满足本项目全部功能和上线实施要求，包括但不限于招标书第二部分“用户需求规格书”所列内容、合同签订后签署的《需求差异分析说明书》，两者不一致或有冲突的，以《需求差异分析说明书》为准。

- 投标人应有完备的售后服务体系，有相应的技术支持能力和良好的合作精神。

- 投标人若在本项目中采用相关第三方软件集成必须具备原厂商授权书。

- 必须开具增值税专用发票；

- 拟投入本次银行审计系统建设项目的主要人员名单、相关工作简历(经验和能力)；及资格证明材料（包括且不限于营业执照、软件知识产权证明、CMMI证书等，以上资料提供原件或加盖公章的复印件）。

  - 投标费用

- 投标人自行承担所有与参加本次投标有关的一切费用。

- 招标文件说明

  - 招标文件的构成

    - 招标文件用以阐明所需软件/服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标人须知

第二部分  用户需求规格书

第三部分  投标书格式

    - 本招标文件仅适用于本次招标。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应都可能导致其投标被拒绝。

  - 招标文件的答疑、澄清与修改

    - 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在2019年9月19号18:00前按招标文件载明的地址以电子邮件通知到招标人。招标人将视具体情况确定是否予以澄清或答复。

    - 投标人所有来往电子邮件均以前附表第15条备注列明的为准。

    - 招标人认为有必要予以澄清或修改招标文件的，在2019年9月22号18:00 前以电子邮件的方式通知所有投标人。投标人在收到该通知后应立即以电子邮件方式予以确认。

    - 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑投标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以电子邮件的方式通知已报名的每一投标人。

    - 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

- 投标文件的编写

  - 编制要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，投标文件由价格部分、商务部分和技术部分组成，并保证提供的全部资料和数据的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

    - 投标人拟安排作为本项目的项目经理、技术负责人的人员，须参与投标文件相应部分的编制工作。

    - 若投标人根据招标文件载明的标的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

  - 投标文件的组成

    - 投标人编写的投标文件每一部分须单独装订并分别密封和标记。投标价格文件不得与商务响应文件、投标技术文件装订在一起。文件封装内容见投标人须知前附表。

    - 第一册：价格部分：

包括但不限于：

1)  开标一览表（格式见第三部分投标文件格式15.8.1）；

2)  软件产品版权费明细表（格式见第三部分投标文件格式15.8.2）；

3)  项目实施费用明细表（格式见第三部分投标文件格式15.8.3）。

    - 第二册：商务部分

为响应招标文件商务要求而提交的文件，包括但不限于：

- 按照招标文件第三部分“投标书格式”（除投标报价15.8之外的部分）要求的格式应答的文件；

- 投标人认为需加以说明的其他内容；

3）商务部分的格式要求如下：

15.1  投标函

15.2  投标人法定代表人授权书

15.3  投标人资格声明

15.4  用户需求响应一览表

15.5  投标人公司简介及投标人业绩清单

15.6  投标人参与本项目的人员清单及简历

15.7  投标人的服务承诺

15.8 投标报价表

15.9投标人认为有必要提供的其他证明及文件

    - 第三册：技术部分

按照招标文件第三部分“投标书格式” 16.技术部分要求的格式应答的文件，包括但不限于：

- 详细项目实施方案建议书；

- 软件产品支持清单；

- 交付品清单；

- 培训建议书；

- 项目成果验收标准；

- 后续服务计划。

  - 投标语言及计量单位

    - 投标人和招标人就投标交换的文件和来往函件，应以中文书写。投标人如需要引用原版印刷资料以对投标文件加以辅助说明时，投标人可以提交这部分原版资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

    - 除在本招标文件第二部分“用户需求规格书”中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

  - 投标货币

- 投标总价应以人民币报出，任何非人民币的报价都将被拒绝。招标人将以人民币与中标的投标人签订合同。

  - 投标报价

    - 投标人的投标报价应包括履行本项目所必须的所有成本费用（包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、测试工具费用及其他管理费用），包括为完成招标文件所要求的全部责任和义务所有应支付的专利权、版权或其他知识产权的许可使用费用或其他任何费用以及投标人所需的合理利润。投标人的投标报价应已考虑了履行本项目的所有市场风险，包括但不限于人力成本的增加、产品的价格上涨等因素。

    - 投标人的投标报价必须是固定包干价（含税价、须提供税率及承诺提供增值税专用发票）。若项目的总工作量与合同中规定工作量相比，其工作量上下浮动在20%的范围内，合同金额保持不变。

- 投标人请提供本项目上线后5年内系统改造的人月单价（此项作为评分项）。

    - 投标人的投标报价必须是唯一价，即投标人对投标软件/服务，只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

    - 投标报价应按招标文件第三部分“投标书格式”中规定的格式填报。

    - 投标人应在上述文件中写明投标软件/服务的单价、合价以及投标总价。

    - 投标人按上述各款要求填写报价仅供评标委员会评标方便，投标报价的形式并不限制招标人以任何条款签订合同的权利。

    - 若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

    - 当各分项的价格总和与投标总价不一致时，以总价为准。

  - 投标人资格的证明文件

    - 投标人应按招标文件第三部分“投标书格式”规定提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

    - 投标人提交的合格性证明文件应足以证明投标人符合招标文件中关于投标人的资格审查合格条件要求的规定。

- 3.6.3 本次投标不接受联合体投标。

  - 投标人拟提供软件/服务的合格性证明文件

    - 投标人应按招标文件第三部分“投标书格式”规定提交证明其拟提供的合同项下的软件/服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

    - 投标人提交的拟提供软件/服务的合格性证明文件应足以证明投标人拟提供的软件/服务符合招标文件第二部分“用户需求规格书”以及其他相关部分（包括但不仅限于软件/服务的合法性要求）的规定。

    - 合格性证明文件包括但不限于：合法的软件版权、CMMI资质认证等。

  - 投标保证金

    - 投标人应以人民币向招标人提交投标保证金，作为其投标的一部分。

    - 本项目的投标保证金金额见前附表第4条，该投标保证金的有效期与投标有效期一致。

    - 投标保证金以转帐的方式交纳，投标人须按前附表第4条列明的时间交纳，招标机构在确认款项到达账户后向投标人开具相应金额的收据。

招标人银行账户资料如下：

账户名称：内江兴隆村镇银行股份有限公司

开户行： 内江兴隆村镇银行股份有限公司大千支行

账  号：668010100100000250

    - 在开标时，凡没有按上述要求提交投标保证金的投标，将视为未实质性响应投标而予以拒绝。

    - 未中标的投标人的投标保证金，将在投标有效期满后30天内或发出《中标通知书》后7天内（以后到的时间为准）无息原额退还。

    - 中标人的投标保证金，在中标人交纳了履约保证金后予以无息原额退还。

    - 发生以下情况投标保证金将被没收，除此之外，如果投标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分给予赔偿或补偿。在此情况下，如已被确定为中标人的，招标人有权授标予下一个中标候选人，或重新招标。

- 开标后投标人在投标有效期内撤回其投标或弃标；

- 中标人未能做到按规定签订合同或按规定交纳履约保证金；

- 法律法规规定其他严重损害招标人利益的情形。

  - 投标有效期

    - 投标文件应在前附表第5条列明的投标有效期内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为未实质性响应投标而予以拒绝。

    - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

  - 知识产权

- 投标人应保证其拥有拟提供软件/服务的所有权或知识产权、再许可使用权或其他合法使用权，并保证招标人在中华人民共和国领域内能自由使用且无需支付除合同价款之外的任何费用。如任何第三人提出招标人因使用该软件/服务侵犯其知识产权或其他民事权利的诉讼或要求时，或向招标人提出任何许可使用费用的诉讼或要求时，投标人应承担全部责任并自费处理此类诉讼或要求。发生此类诉讼或要求时，招标人应及时通知投标人并由投标人在处理此类诉讼或要求的过程中占主导地位。此类诉讼或要求如导致招标人产生损失的，投标人应全额赔偿。

  - 保密

    - 如招标人向投标人提供业务资料，这些均被视为保密资料，仅允许被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，投标人不能向任何第三方透露。

    - 在开标后，应招标人要求，投标人应及时归还所有从招标人处获得的保密资料。

  - 投标文件格式

    - 投标人应按招标文件第三部分“投标书格式”中规定的格式要求如实填写或撰写其投标文件，以及提交其他相关资料，无论何种情况，投标人不得留空或短交招标文件中要求填写的表格或提交的资料（表格可按同样格式扩展、缩小，内容项目不能变化）。

    - 投标人应将投标文件按上述第3.2条规定的顺序编排并装订成册，首册前有总目录，分册前有分目录。

  - 投标文件式样和签署

    - 投标人应准备的投标文件份数按前附表第3条要求，投标文件各分册的正本及所有副本的封面须清楚地标明招标项目名称及编号、文件题名、投标人名称、投标时间，以及在右上角打上“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

    - 投标文件的正本必须打印，并由投标人法定代表人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表在规定的地方签字并加盖投标人法人公章，所有的副本可以复印。“授权书”应按招标文件第三部分“投标书格式”中规定的格式以书面形式出具并附在投标文件中。

    - 投标书上需用法人公章盖骑缝章。

    - 任何行间插字、涂改和增删，必须在旁边加盖法人公章方视为有效。

    - 投标人应同时按前附表第3条要求的份数准备投标文件的电子文件（电子文件须用WORD/EXCEL编制，电子文件介质使用CD或U盘刻录，表面应标明存储文件题名、投标人名称，光盘存储的所有电子文件不做压缩处理、不留密码、可编辑、无病毒）。电子文件的内容应与投标人递交的纸质文件内容保持一致，如有不同，以纸质文件为准。

- 投标文件的递交

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标人应按以下规定封装投标文件：

- 价格部分正本一份单独封装；

- 商务部分正本一份、副本七份一起封装；

- 技术部分正本一份、副本七份一起封装；

- 电子文件两套，单独封装；

    - 投标人应按本须知第4.1.1条要求将投标文件分开密封在单独的封套中，由投标人法定代表人或其授权代表在封口签名并加盖投标人法人公章。

    - 所有内外层封套均应注明以下字样：

- “递交至    （前附表第6条列明的投标文件递交地址）    ”；

- “对    （前附表第1条列明的招标项目名称）    （招标编号：NS201901）的投标文件——    （包封内容）    ”；

- “   （前附表第6条列明的投标文件递交截止时间）    之前不得启封”的字样。

    - 外层封套右下角应注明投标人名称、地址并加盖投标人法人公章，以便如果其投标被宣布为“迟到”时，能根据本须知第4.3.1条的规定原封退回。

    - 如果外层封套未按上述规定密封和标记，招标人对误投或过早启封概不负责。

  - 投标截止时间

    - 所有投标文件应派人送达，电话、传真、邮寄形式的投标概不接受。并须在前附表6条规定的投标文件递交截止时间之前送至前附表第6条列明的投标文件递交地址。

    - 出现本须知第2.2.3条因招标文件的修改推迟投标文件递交截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

  - 迟交的投标文件

    - 招标人将有权拒绝并原封退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。

- 开标与评标

  - 开标

    - 开标时间和地点。

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应为招标文件中预先确定的地点。

    - 开标参加人

开标由招标人主持，投标人和有关方面代表参加。投标人最多委派5名代表准时参加投标，其中包括投标人的法定代表人或授权代表人（须出具法定代表人授权书和身份证原件）、讲标人员等。参加投标开标的法定代表人或授权代表人须签名报到以证明其出席。

    - 开标讲标须知

开标后，由抽签确定讲标、答辩的顺序。各投标人按照抽签顺序限时30分钟进行讲标和系统演示及评委答疑。讲标结束后，评标过程将封闭进行；在此期间，经评委会要求，投标人可对投标文件相关内容进行必要的澄清或说明，不得单独联系评审委员会的任何成员。

  - 标书评审

    - 评标人员

本项目招标依法组建评标委员会。招标人成立评标委员会，成员人数为单数，与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

    - 评标整体思路

产品要拥有实用性，具备友好操作界面，能够满足内江兴隆村镇银行当前审计需求、监管目标和未来业务发展的审计拓展，且系统具备可扩展性。在中国大陆有较强的实施和维护能力，具有较高的性价比。

    - 评标主要依据

评委会将从厂商资质、产品、服务、案例、价格等多个方面进行综合评价。

  - 否决性条款的规定

在详细评标之前，评标委员会将根据评标办法审查每份投标文件是否实质性响应招标文件的要求。实质性响应是指投标人提交的投标文件全部满足招标文件的要求。

有下列情形之一的，投标人的投标将被评标委员会予以拒绝：

1） 未实质性响应招标文件的要求。未实质性响应是指投标文件中含有下列情况之一：

a.明确或变相缩小了招标文件中招标人的任何权利或投标人的任何义务；

b.明确或变相增加了招标文件中招标人的任何义务或投标人的任何权利；

c.招标文件明确规定的其他情形。

2） 招标文件明确规定投标将被予以拒绝的其他所有情形。

  - 评标过程的保密性

    - 开标后，直至向中标候选人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

    - 在评标过程中，投标人试图影响招标人在投标文件审查、澄清、评价、比较及授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

  - 投标文件的澄清及与招标人的联系

    - 在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，评标委员会将有权要求投标人对其投标文件进行澄清，投标人有责任按照招标人通知的时间、地点和要求指派专人进行答疑或澄清。投标人未按要求进行答疑或澄清的，其投标将被评标委员会拒绝。

    - 从开标后至授予合同期间，未接到招标人的书面要求，任何投标人均不得就其投标文件有关的问题与评标委员会、招标人进行联系。

- 授予合同

  - 合同授予

招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够圆满地履行合同义务的中标候选人。招标人保留在授予合同时对项目范围予以增加或减少的权利。

  - 接受和拒绝任何投标的权利

招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

  - 中标通知书

    - 招标人与投标人进行技术和商务谈判达成一致后，确定中标人并发出中标通知书。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

    - 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或者不能在30个工作日内与招标人签订合同的，视为自动放弃中标资格，投标保证金不予退还，并承担相应法律责任。

  - 签订合同

在签订合同时，招标人有权对招标文件列示的项目品种、数量和服务以及商务条款予以适度增加或减少，成交价格以实际商务谈判价格为准。

招标方与中标方协商签订合同，原则上采用内江兴隆村镇银行合同的框架文本，分为商务与工作说明书（SOW）两部分：

1） 商务部分，主要包括合同金额、付款方式、甲乙方各自的权利和义务、知识产权、保密条款、违约责任、不可抗力、争议解决办法、合同的生效及终止等；

2） 工作说明书部分需结合不同信息化项目的特点，主要包括信息化项目的项目目标、项目范围、项目假设和前提、项目任务及双方职责、项目组织架构、项目计划、交付件、项目验收办法、项目变更管理流程、项目争议内部解决程序等。特殊情况下，若供应商提供的产品或服务对合同文本的专业性要求较高，且在该领域被广泛应用，在不违反内江兴隆村镇银行商务条款的前提下，可以使用供应商提供的合同框架文本。

3）招标文件与投标书以及商务谈判中形成一致的说明、纪要文件等均为合同的重要组成部分，具有同等法律效力，但凡与合同不一致或有冲突的，均以合同内容为准。

  - 履约保证金

    - 中标人应在收到《中标通知书》后三十天内，按照招标书的规定向招标人提交合同总额的5%作为履约保证金。

    - 如果中标人没有按照上述要求提交履约保证金，则招标人将有充分理由按本须知第3.8.7条规定视为中标人弃标；在此情况下，招标人有权授标予下一个中标候选人。

    - 如果中标人未能履行合同并给招标人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给招标人。

    - 中标人的履约保证金，在中标人项目实施完成，并提交全部报告材料，且系统运行正常，支持良好，无质量和服务问题，验收合格后予以无息原额退还。

  - 腐败和欺诈行为

    - 定义：

1）“腐败行为”是指投标人在投标过程或合同实施过程中提供、给予任何有价值的东西来影响招标人的行为；

2）“欺诈行为”是指投标人为了影响投标过程或合同实施过程而谎报事实，损害招标人的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争所能获得的权益。

    - 如果评标委员会所建议的中标候选人在本项目的竞争中有腐败和欺诈行为，则招标人有权拒绝接受该授标建议。

  - 其他费用

无论投标成功与否，投标人自行承担在投标过程中产生的购买招标文件的费用、制作投标文件的费用、以及差旅食住等相关费用，招标方不予承担。

# 第二部分：用户需求规格书

本项目需求规格书是为投标人承接内江兴隆村镇银行审计系统建设项目提出的总体要求。

- 项目概述

  - 项目背景

一方面，近几年来，央行和银监会等监管部门对银行业风险的监管力度越来越严格，责任追究力度也越来越大。因此，无论从监管的要求，还是从银行自身的发展，在风险防范和案件治理方面，都必须同时重视防范风险。然而，在网络和信息化程度不断发展的今天，单靠规章制度、思想教育、传统审计方式来解决这些问题已显得越来越力不从心，必须利用高科技手段来辅助解决这一问题。

目前，我行基本上完成了数据平台的建设工作，对全行各业务系统数据的统一集与分析的客观条件已经具备。

  - 项目范围

本次我行审计系统建设项目需包括个人工作平台模块、非现场审计功能模块、数据管理及统计分析功能模块、问题管理功能模块、系统管理功能模块等。

  - 系统架构

本次审计系统建设旨在构建一个统一、强大、全流程化的审计作业平台，通过对数据平台中数据的抓取和分析，实现系统化、流程化的审计工作。对我行各项业务进行严格、自动（T+1）监测，根据模型对客户交易的资金流向、账户动态等进行全方位分析，发现、跟踪违规操作、敏感交易和可疑行为并进行及时提示和核查落实，以保障银行内部和客户的资金安全，降低风险、减少损失。

审计系统应采用集中方式部署、B/S技术架构；功能独立的业务模块采用模块化设计，各子模块具备松耦合特性；架构设计要求具有高度的业务可扩展性、可移植性和可重用性，可以不断加入新的模块和系统以完成新的业务功能。

业务架构应该具备的重要特点包括：

- 先进性：符合当前业界主流与公认的先进架构特点；

- 开放性。系统架构基于业界开放式标准，对系统中的各种网络协议、硬件接口、数据接口等进行统一规划，满足第三方软件的信息交互要求，为未来的系统扩展奠定基础。

- 可扩展性：通过模块化、组件化、参数化设计原则，便于以较低的再投入扩充新的审计模型及功能模块，同时不影响系统的原有功能；

- 安全性：符合业界安全标准，支持多级安全、保密、权限控管机制，确保审计数据的正确性、完整性、一致性和安全性；

- 可集成性：能够与其他厂商的工具和应用软件实现无缝集成，项目实施中要实现原行内数据平台的兼容对接。

- 高效性：架构合理、运行效率高、资源占用率低；

- 投资保护：充分考虑现有信息系统的情况，做到对原有投资的保护。

- 总体要求

  - 项目总体要求

    - 业务总体要求

1、各个业务条线全面覆盖

审计系统应基于数据平台覆盖全部分支机构、业务条线或板块及关键业务，完整、准确、连续地收集和汇总数据信息，确保信息原始性；系统具备自动加工、分类储存和分析数字信息的功能，为审计人员准确、全面掌握各项业务的关键数据信息提供技术支持。

2、模型监控及时性

审计管理系统至少应具备对全部业务操作及业务指标变动实施T+1式监控的功能，具备基于大量的业务风险点和监测模型建立自动预警机制，及时发现异常操作、违规操作及指标异常变化，实现审计关口前移。应具备强大的数据处理调度机制，支持数据的快速处理。

3、模型监测灵活性

审计管理系统应具备灵活设定监测模型、审计模型及数据分析模型的功能，相关业务参数可根据审计要求进行灵活、持续修改；对于各类模型处理结果，系统可记录、可查询、可导出、可分批次有序处理。

4、系统功能扩展

审计系统应具有可扩展性和可配置性，当系统需要增加新功能、修改模型、修改参数等情况时，不对原有系统的正常使用产生不利因素，方便二次开发及扩展；系统对常用参数可灵活配置，如系统参数配置、审计工作底稿等各类模板配置，以及项目审计工作流程等各种流程配置；系统管理员可通过配置满足用户提出的具体需求。

5、机构使用并发性

审计系统应具备满足在一定权限控制作用下，总行高级管理层、审计部门、相关业务部门，以及各分（支）机构高级管理人员、审计部门、相关业务部门同时使用的功能，确保系统的并发使用效率。

6、模型的成熟性

具备成熟的模型，在本项目建设过程中，可直接采用，而不需要大量的模型开发工作。

    - 业务目标

基于我行数据平台，通过对全行业务范围的数据和流程进行监控、预警和分析，整合审计资源，实现审计工作的规范化、流程化、标准化，集审计数据分析、审计业务支撑、审计办公管理、审计信息共享等功能于一体，实现以非现场审计预警、模型设计、审计查证及基础管理等审计工作的全面辅助应用功能。

    - 技术总体要求

架构：采用B/S技术架构设计，系统构件模块松耦合，层次清晰，封装规范，在确保系统整体效能的情况下易于扩充、升级、维护，使用主流开发语言；

性能：系统性能优异，能处理海量数据和大并发量的交易，响应快速；

数据：系统数据体系符合国家规范和金融行业数据规范，同时支持与数据平台的良好对接完成数据提取；

安全：对数据通讯、数据存储是否具有安全可靠的加解密机制和相关的密钥管理体系，符合金融管理当局的相关要求；

平台：具备优良的平台无关性，支持目前主流的主机平台、数据库、中间件，支持分布式部署，支持负载均衡硬件，系统支持硬件横向扩展；

维护：提供齐全的产品的文档和技术资料，可以非常方便的将系统维护工作移交给我行。

    - 功能性总体要求

1）个人工作台为审计管理人员和执行操作人员提供办公自动化工作平台；

2）问题管理同非现场审计平台相关联，非现场审计发现的问题在该平台中统一集中汇总、统一分类管理、统一分配整改跟踪。同时，该平台以内、外部审计发现的问题为依据，对违法违规违纪人员进行违规处罚及积分管理；

3）数据管理与统计分析为审计工作人员提供非现场审计、审计质量评估等平台审计信息的汇总统计分析和查询功能；

4）系统管理是整个系统运行基础，主要是实现对全系统审计人员、机构和用户角色、权限等进行综合管理，由系统管理员对系统底层各项基础信息进行定义维护。

    - 其他总体要求

1） 审计系统上线时间紧，中标人需在自有的无知识产权争议的成熟软件产品、成熟模型基础上为招标人开发系统。

2） 系统应基于开放式软件平台，应适应主流数据库、中间件、虚拟化软件、负载均衡等产品。

3）投标人中标后必须提供应用系统及自有开发平台的全部源代码，若因涉及第三方知识产权、保密合同或无源代码而不能提供源码，需注明。在审计系统应用软件客户化过程中形成的源码，归招标人所有。提供的源代码按系统、分模块列明，提供源代码的所有说明文档，并提供完整的数据库生成脚本及数据库表的详细说明。中标人技术成果转让给招标人应包括技术文档、源代码、系统开发所需全部文档、系统实施过程中形成的各类文档等。

  - 项目进度要求

综合分析项目整体进度、实施内容及难度，中标人必须确保在2019年12月30日前按照我行上线计划要求完成相关模块的建设、调试、测试、培训、上线等工作任务且实施质量必须达到我行的要求。

  - 项目实施原则

项目要求投标人以成熟稳定的软件产品为基础，采用成熟先进的项目管理方法，细致开展软件产品客户化的差异分析，并在产品差异分析的基础上以客户化开发方式进行系统实施，尽可能缩短项目实施周期，采取必要的措施降低项目实施的风险。

    - 共同组团

为加快我行相关部门人员尽早了解系统设计思想，尽快熟悉各业务模快功能及业务操作流程，尽早掌握核心技术开发，以便于今后我行快速解决运行过程中出现的各种问题，方便自行进行二次开发，从系统建设过程的差异化分析阶段起，我行项目组成员要与中标人项目组成员混合组团，充分参与到需求分析、设计、编码、测试等各个阶段的工作中去。

- 详细需求

  - 系统集成架构

我行审计信息系统的建设将满足我行IT总体架构规划，适应各项技术要求，系统支持行内各类业务及管理系统的关系及整合，将通过以下服务实现系统间的信息交互。

- 数据采集服务

审计系统中非现场审计是利用审计模型进行大数据监测，对业务风险进行预警。系统采用批后数据方式，实现行内业务数据的T+1采集加工；数据采集范围包括各个公司业务、个人业务、财务等相关系统将作为审计系统的数据源为其提供基础业务数据，如核心、总账、信贷、资金、数据仓库等业务系统等。审计系统通过数据采集服务自动获取各项业务数据并进行处理，为后续审计数据分析、风险监测以及项目管理提供数据基础。

- 数据交换服务

审计系统预留与我行内部的其他系统进行即时通讯以及数据交换接口，如将审计成果及相关工作信息反馈到其他业务系统进行签报审核处理，与档案系统、影响平台、OA系统、短信平台以及报表系统等集成对接完成数据共享。

- 应用接口服务

提供与其他应用进行相互调用的应用接口及服务，可实现对系统用户进行各类信息推送。

  - 网络拓扑架构

我行审计信息系统项目支持HA双机热备或服务器集群部署，集群模式可使用负载均衡设备进行负载均衡，系统网络拓扑架构基本设计原则如下：

- 业务适应原则：系统支持灵活的总分部署方式，可以根据我行组织架构和业务特点灵活配置，满足业务处理的模式及要求。

- 稳定性原则：选择性能优越的网络产品，保证系统的稳定可靠

- 安全性原则：充分利用网络产品提供的安全机制，保证系统的安全运行

- 高效性原则：充分考虑业务流量，保证网络的无拥塞传输

- 可伸缩性原则：采用开放式的体系结构，同一级网络设备力求统一，以便于系统的维护和网络的易扩展性

- 可扩充性和可维护性：系统具有良好的可扩充性和可维护性，具有灵活的参数化配置功能。修改参数和配置通过在线完成，一般应用支持热部署，无需重启应用服务器。

- 数据库服务器

用于存储审计需要的相关业务数据，构建审计数据集市；如综合业务系统等业务数据。同时还需要存储配置信息、参数信息、用户信息、应用日志、查证模型、预警规则、统计口径、指标计算公式等相关数据。本服务器主要用于部署数据库软件、ETL工具、计算引擎、规则引擎等软件或组件。为减少数据冗余，提高系统资源的利用率，审计信息系统的数据库服务器主要将与我行ODS数据平台共用数据库服务器，审计信息系统数据作为ODS数据平台的一个数据集市。

- ETL&应用服务器

实现审计信息系统所有业务逻辑与应用功能，如非现场审计模块与其他业务系统集成。

功能需求

包括系统管理、非现场审计管理、个人工作台。

    - 系统管理

主要是实现对全系统审计人员、机构和用户角色、权限等进行综合管理，由系统管理员对系统底层各项基础信息进行定义维护，包括新增、修改、删除等操作；系统还需提供强大的配置功能，以应对各类可能发生的变更处理，如系统公共参数配置、日志管理等。

1、机构管理

审计系统的机构管理主要包括对审计机构和被审计机构的管理。

审计机构管理：对各审计机构基本信息进行增加和维护，审计机构分为总行和分行内部审计部门。

被审计机构管理：对被审计机构，即各部门、各分支机构基本信息进行增加和维护。一个审计机构管辖一个或多个被审计机构。

2、人员管理

支持对审计人员的维护和查询功能，即对审计人员进行新增、修改、删除等操作，并且可以查询系统中特定的某个或某类审计人员的信息。

3、用户角色管理

通过对审计人员定义角色来限制审计人员使用具有某个角色，就意味着用户能够使用该角色所包含的功能。

4、用户权限管理

规范用户角色对审计计划、项目立项、出具方案、工作底稿、事实确认书、审计报告的提交及审批、上传整改报告、下达整改台账等业务功能的操作权限，需要对其权限进行管理。

5、公共参数管理

用于对系统参数进行维护，包括密码修改期限、项目具体工作时限等。

6、操作日志查询

用于查询系统记录的用户全部使用痕迹记录，提供条件搜索、导出等功能。

7、用户密码管理

用户可以通过修改密码功能，修改自己的登录密码；若密码被遗忘，则可以通过重置密码功能进行重置，重置后恢复到系统设定初始密码。

    - 非现场审计管理

非现场审计管理包括数据管理、模型管理、风险监测预警、查询查证、疑点结果处理等功能。

1、数据管理

系统基于模型建立自身的数据集市，实现对我行数据平台的自动取数，对数据进行抽取、加工、梳理和整合，实现审计数据的安全、集中管理，从而为审计工作提供稳定的数据供给、高效的自动化模型运行，以及灵活的审计数据分析工具支持。

2、模型管理

审计模型是审计系统的重要核心部分，是非现场审计的基础。系统对各业务数据进行全面、深入的分析，发现审计对象存在的问题、疑点和异常情况，供风险监测预警、查询查证处理分析使用。

1）建设审计模型库：建立统一的审计模型库并按照业务条线进行分类管理，从而对审计工作达到共享和规范的目的。结合业务知识、风险监管经验、审计经验和相关数据逻辑关系，在模型配置平台上配置审计模型，包括分析模型、查询模型、指标模型、预警模型等类型.

3、风险监测预警

1）侦测抓取数据，实现业务数据的归集以及问题业务的监测和预警提示功能，为非现场提供审计线索。

2）系统支持对风险预警监测运行结果的全流程处理，包括疑点库管理、相关后续处理及疑点结果跟踪等功能，实现非现场审计结果流程化管理，并支持疑点信息结果反馈。

4、查询查证

是建立在审计模型基础上，实现查询查证的审计方法，查询主要有明细查询、分析查询、预警查询、账务跟踪等。该功能以某笔业务或信息项为基点，通过预定义的审计模型，利用模型间的关联跳转，追踪相关业务流程或信息，实现审计数据查证（并且可查询最终形成的审计报告）。

业务查询：系统提供常用的查询，方便审计人员进行查询查证，只要简单的输入查询条件，即可达到查询的目的。如：可对任意数据字段（如业务发生日期、账号、客户号、客户名称、机构、柜员、操作员等）进行数据关联追踪。

    - 个人工作台

主要是针对审计人员自己权限内涉及事项的快速导航，是个性化的页面。该模块主要包括我的待处理事项、消息管理、个人管理和工具箱等内容。

  - 技术需求

      - 基本要求

- 审计系统各模块在设计之初要进行扩展性功能设计，保证新模块或功能在部署或实施的过程中对其他模块或功能没有影响，并且支持后续扩展和改造。

2）配合合理的数据结构以支持后续开发。

3）运用通用接口对底层函数进行封装，易于开发人员理解并进行二次开发。

4) 系统采用开放平台设计，采用独立于中间件平台、数据库平台的开发技术，软硬件平台具备开放性、通用性、标准性和安全性的特点。

5) 系统支持应用系统级和数据库级自动负载均衡、高可靠性集群技术方案，实现服务动态分配，实现系统横向和纵向的动态扩展。

6） 实现7×24小时的业务处理及稳定的系统运行，对未来业务增长提供高性能的系统处理能力。

7）系统应实现T+1的监测预警、数据查询查证和分析功能。

8）支持大量交易并发、高可靠性运行。

9）投标人应提供具有自主知识产权的ETL工具，若使用第三方ETL工具必须第三方出具原厂授权。

10） 系统应具备持续、高效、可靠的运行能力，具备异常或故障处理能力，具备系统服务的启停机制。

      - 系统部署

1）服务端应用应满足

a)硬件无关性要求，支持在PC\PCServer\HP小机\IBM开放平台等硬件设备部署。

b)系统无关性要求，支持在Linux\Unix\Windows等操作系统部署。

c)数据库无关性要求，支持能够同时支持Oracle\DB2\Mysql等主流数据库。

2）系统需支持集中部署和分布部署两种模式；系统需能根据银行的业务发展情况，支持集群方式部署，以保证系统高效稳定运行。

3）系统需支持版本的灵活分发、同步与控制、管理。

4）系统需有较好的容错机制，使系统运行更为稳定。

5）客户端应满足浏览器无关性，不依赖任何主流浏览器类型及版本（包括IE、Safari、FireFox、Chrome等）。

6）支持在WINDOWS、LINUX、UNIX等平台进行独立部署、集群部署、跨平台集群部署？。

7) 系统设置模型、指标规则库，实现模型参数化，业务人员可自行在系统页面进行可视化配置。

8) 审计项目工作流程实现参数化，流程可由业务人员自主配置。

9) 系统应按照源数据、审计基础数据、预警结果数据、查询查证数据、系统参数数据等类别及保留时间要求分类保存，并制定数据备份、清理策略。

      - 性能

- 系统设计要切实提高用户请求的响应速度和并发访问处理能力，根据内审部门、监察部门、合规部门人员总数及分支机构数量，系统需支持100人以上使用系统，最大并发用户数支持30人以上。

- 系统稳定性要求：系统将提供（7天×24小时）不间断连续性服务，应用及功能支持热部署，系统升级变更时，最大停机时间不超过1小时。

- 可用性和健壮性，节点发生故障时不影响继续提供服务，系统异常信息应准确、及时地推送给运维人员。

- 主机峰值使用率小于等于70%。

- 页面响应速度：常规页面 3 秒内响应，复杂页面5秒内响应。

- 后台批量处理时间：为了保证系统及时满足正常工作的需要，后台批量处理时间满足最长不超过1小时的要求。满足T＋1条件下，可以在审计检查监督系统内看到相关数据。应用系统的性能应保证在业务量持续增长的情况下，至少5年内不会有明显退化。

9）数据存储：满足行内5年后业务数据扩展要求，充分考虑审计数据的存储策略，提供对大型数据表的保留、备份、检索的有效策略。

10）兼容性需求，可接入DB2、Oracle、SQLServer、Sybase、SAS、Excel等各种主流数据源，导出的数据支持外部异构系统查询或处理。

      - 与其它系统接口

1、实现与招标人数据平台对接，接口的交互内容和交互方式应满足招标人的数据规范。

2、系统安全和访问控制要求

1）应用系统要保证数据传输、存储、操作等各个环节的安全性和完整性，投标人应详细描述系统所采用的安全控制机制、加密机制等情况，数据加密须符合我行的安全加密要求和安全加密规划。

2）应用系统应提供完善的用户管理机制，支持用户的分组管理，详细规定用户权限范围，具有审查、审计、追溯历史交易的能力。

3）能够提供详细有效的系统运行和用户使用日志并支持日志导出，便于对故障、事件和错误等进行分析和定位，方便事件处理和解决。

4）投标人应提供日常运行监控、批处理操作和完整的系统维护管理方案，系统维护要求人工干预度低，减少人工操作的差错概率。

5）应用系统应具有健全的数据清理、备份及错误恢复机制，故障自动恢复能力强、时间短。

      - 二次开发平台要求厂商需提供匹配审计系统的二次开发平台，该平台具备以业务语言、可视化配置等快速开发技术。

- 新功能开发流程

免编码或无需大量编码，参数化配置。

- 开发工具

集成的可视化开发工具，能够实现快速开发。

  - 其他需求

    - 服务器

oracle数据库、  应用服务器和数据库服务器（可以在一起）

硬件服务器配置要求：cpu 2C 8核，内存32G（至少要求16G）硬盘  支持备份。

    - SVN

SVN的全称是Subversion，即版本控制系统。它是最流行的一个开放源代码的版本控制系统。作为一个开源的版本控制系统，Subversion管理着随时间改变的数据。这些数据放置在一个中央资料档案库（Repository）中。这个档案库很像一个普通的文件服务器，不过它会记住每一次文件的变动。这样就可以把档案恢复到旧的版本，或是浏览文件的变动历史。Subversion是一个通用的系统，可用来管理任何类型的文件，其中包括程序源码。

- 项目实施要求

  - 项目启动

软件供应商进场后与我行相关人员共同召开项目启动会议，明确工作目标，确定项目工作组人员组织架构，制定项目整体实施计划。

项目实施内容包括但不限于：项目管理，产品的差异化分析和设计，软件的客户化开发和测试，软件安装调试及性能评测，人员培训，系统试运行及上线，技术支持及系统上线后的售后服务等。

  - 产品差异分析

我行与软件供应商共同完成项目需求与软件产品的差异分析，软件供应商负责软件产品的现场安装、产品培训以及差异分析的相关支持工作，并协助我行完成《系统需求规格说明书》、《用户验收测试方案》等文档。

  - 软件产品客户化设计及开发

软件供应商根据与我行共同完成的差异分析成果，进行系统架构、概要设计，系统数据库，系统各模块详细设计，制定软件产品在我行的客户化技术方案，制定该系统的设计/部署及调优方案（主机、网络、操作系统、中间件、数据库等），制定该审计系统与数据平台及相关系统之间接口及集成技术方案，完成软件产品客户化配置及开发，编制系统单元测试方案并执行各模块单元测试，编制系统集成测试方案。

在此阶段，软件供应商需要编制并提交《功能设计说明书-软件产品客户化技术方案》、《基础设施设计及部署方案》、《详细设计说明书》、《系统测试计划》、《系统集成测试案例》、《系统部署计划》、《接口文档》、《数据字典》等文档。

  - 用户培训

项目实施期间、免费服务期内提供全面、完整的业务及技术培训方案，对我行参与各实施阶段的人员有重点分层次进行免费培训；提供各类培训的培训手册及多媒体课件等资料；培训完成后至少应达到以下效果：

审计人员：熟悉该审计系统功能特点，熟练掌握各项操作及业务处理流程，熟练利用该系统完成相关审计工作。

系统管理员：熟练增删系统使用人员，角色设定、权限限定等。

技术人员：了解该审计系统架构，熟悉各底层模块并具备二次开发能力。系统研发测试过程中，对系统运行出现的异常情况及解决方案形成知识库，进行统一的规整管理，为今后系统运行、业务开展提供业务、技术指导。

软件供应商需要编制该审计系统的《用户操作手册》，编制用户培训教材，进行用户培训工作。

  - 用户验收测试

软件供应商按照用户验收测试计划及案例的要求，搭建验收测试环境，支持测试执行以及完成测试问题修改等工作。编制并提交《用户验收测试报告》等文档。

  - 上线准备

软件供应商按照基础设施部署方案，进行上线数据准备，配合制定上线方案和应急方案，进行网络准备，设备准备，生产运行环境准备。

  - 上线运行

软件供应商需要制定详细的系统上线方案、系统上线应急预案（业务及技术），搭建生产环境并完成系统生产软件版本部署及系统上线，此阶段需编制并提交《系统上线计划及方案》、《系统上线应急预案》、《系统运维手册》等文档。

  - 系统验收

系统上线后稳定运行3个月后，软件供应商可以提请我行进行项目验收，由我行组织项目验收小组进行验收，验收通过后方视为验收合格。

- 实施管理要求

  - 项目管理要求

我行审计系统建设项目实施团队由我行、投标人共同组成项目实施团队，项目工作以投标人项目团队为主导，招标人配合的方式开展，统一协调和管理项目的实施。

投标人根据本项目的特点提出一套具有针对性的项目管理方法，以指导和控制项目实施工作，请投标人针对下述要求进行分别回复：

1）制定合理的项目管理组织架构，明确职责并确认汇报机制；

2）提出需求变更管理以及项目范围控制的方法和流程；

3）提出计划管理、沟通管理、资源管理、版本管理等方法和流程；

4）提出质量保证的方法和流程，尤其是对于各种类型测试的质量保证方法，如单元测试、集成测试、压力测试、用户验收测试；

  - 项目实施要求

审计系统厂商应依据CMMI、ISO等标准，并且严格按照《四川省银行业信息科技等级达标指南》一级的要求，规范管理系统的整个实施过程，采用成熟先进的系统研发技术和项目管理方法论，对系统研发过程各环节进行工程组织与管理。

投标人应根据招标文件要求，科学、合理地组建专业、稳定的项目实施团队。项目组成人员需包括项目经理、业务专家、系统架构师、软件设计师、技术专家等，要求团队成员深刻了解国际、国内金融行业的发展状况和发展趋势，熟悉金融行业业务流程，有国内金融机构审计系统开发实施经验，能够有效的将他行积累的经验及成果在我行应用。

投标人应提供整体、完善的项目管理方案，项目管理方案应包括人员管理、进度管理、程序版本管理、文档管理、变更管理、测试管理、配置管理、质量控制管理等内容。

  - 项目实施工作范围

1）投标人负责完成项目实施过程中的项目管理及系统平台的集成化工作。

2）基于招标人给出的审计系统业务需求，完成系统研究与差异化分析工作，确定最终定版的业务需求并提交业务流程调整的分析报告。

3）按照差异化分析结果以及最终定版的本行业务需求，完成审计系统的客户化及适应性开发工作，包括编码、单元测试、联调测试、集成测试、用户测试、压力测试等；测试过程中需要提供自动重复测试功能，以减少重复录入从而节省测试时间。

4）完成本项目整体集成测试、用户验收测试工作。

5）投标人负责完成审计系统相关软件、安全产品，以及硬件设备的集成工作。

6）完成本行整体试运行、上线工作。

7）要求投标人通过培训、参与开发以及其它认为合适的方式实现审系统软件标准版本开发方面的技能转移。

开发期内，招标人保留按实际业务情况更改业务需求的权利，投标人须承诺无条件免费响应招标人的要求。

在项目实施方案中，请提供未来3-5年的升级改造、维护服务的方案、计划。

  - 项目实施计划

1）项目管理人员应具有本次审计系统建设涉及项目的项目管理的实际经验，能根据本项目要求制订出切实可行的项目管理流程和项目实施时间进度计划表，并严格执行，保障项目按进度高质量的完成。

2）投标人要提供实施工作整体计划表，明确主要成员个人工作时间表，明确提供项目各阶段的工作范围、实施团队组织架构、双方成员构成以及成员职责。

3）项目的需求分析、系统设计、程序开发、单元测试、业务测试等工作必须在我行指定的场地进行。

  - 项目实施团队要求

1）项目实施队伍是以投标人一方的技术力量为主，负责整个项目的设计、实施、进度和质量控制，对整个项目的完成进度和质量负责；我行将派出一定数量的审计与技术人员配合项目建设，审核设计方案，明确细化业务需求，掌握全系统的各项技术，为将来的运行维护、功能扩充作技术准备，并监督项目的质量，确保按时完成工程。

2）投标人应派出一名具有丰富项目管理经验的总项目经理，同时按招标人需求规格说明书委派项目经理，项目经理应具有审计系统项目管理的实际经验，能根据本项目要求制订出切实可行的项目管理流程和项目实施时间进度计划表，并严格执行，保障项目按进度高质量的完成。

3）基于实施工作整体计划表，要明确主要成员个人工作时间表，考勤同我行团队统一管理，非计划内的休假要提前一周通知；投标人要严格按照人员名单适时到位，并保证主要项目人员在项目实施过程中全程在位。

4）根据投标人建议的实施计划，请明确给出项目各阶段的工作范围、实施团队组织架构、双方成员构成以及成员职责。

5）投标人应给出应对实施团队人员变动风险的防范机制（包含与雇员的特别协定、应急预案等）。

6）投标人应在投标文件详细说明承诺的实施团队的人力资源配置情况，对实施人员和项目经理的具体实施项目及参与程度应重点阐述。

7）具备完善的质量和测试体系，实施团队中配置专职的质量与测试人员。

投标人须提供详细的项目实施人员简历（含项目经理、技术骨干）、项目经历介绍等详细资料；

在项目进行过程中，招标人将对所提供的人员进行考察，达不到招标人要求的，招标人有权要求投标人抽调能力更强、工作经验更丰富、更敬业的人员替换。

  - 项目开发要求

1）本次项目由招标人与投标人合作开发，开发的软件归双方共同所有。投标人必须提供应用软件全部源程序及相应开发工具、自有产品及开发平台等，并保证其合法性，由此产生的所有争议和法律问题由投标人负责，由此产生的全部费用由投标人负责；招标人有权全方位参与系统开发过程；投标人不得对招标人以任何形式进行技术保密或限制；

2）投标人负责提供该项目的需求书蓝本，配合招标人完善业务需求，并对招标人业务需求人员和测试人员进行需求分析方法、用户测试方法的培训；

3）必须按招标人的项目进度进行开发、测试工作；

4）对项目实施严格的质量管理，确保本系统的质量；

5）在招标人配合下，负责系统安装调试和上线运行、维护；

6）提供免费的开发工具和配置管理工具。

  - 项目测试要求

1）测试范围：根据审计系统的系统需求书和相关设计文档中明确的各项要求；

2）测试要求：投标人开发的系统及其应用的软件平台环境，在提交招标人验收前，必须通过招标人组织全面、完整、详细的系统测试，至少应包括单元测试、集成测试、UAT测试、安全测试、性能测试、验证测试及其他必要的测试项目。测试方案需取得招标人认可。测试过程应在招标人监督下进行，并在测试结束后向招标人提交完整的测试文档；

3）测试规范：投标人必须为每一项的测试编写测试手册。手册包括测试目的、测试环境、测试方法、测试流程、测试结果与分析。

  - 项目配置管理要求

投标人必须按照《四川省信息科技等级达标指南》一级要求，搭建配置管理环境，对整个项目的配置信息进行管理，项目存续期内需持续对配置管理环境进行维护。

1）提供支持项目所含系统稳定运行所需的代码、文档、配置文件、参数等。

2）按系统、分模块、分版本提供配置信息清单，并详细描述其使用范围和配置说明。

  - 技术转移

投标人应充分重视技术转移工作，确保在项目合同实施工作结束时能够与我行一起完成    技术转移的工作任务，使我行技术人员能够获得基于审计系统进行二次开发、升级和维护的能力。技术转移内容要包含产品转移与技能转移两部分。

    - 我行对产品转移的要求

1）投标人应提供与审计系统相关的设计文档，如该产品完整开发生命周期中使用或遵循的开发方法、设计文档、应用规范等；

2）投标人应提供在项目实施过程中产生的所有相关文档；

3）投标人应提交所有应用系统完整开发环境和程序源码；

4）应用软件系统客户化开发部分的版权归招标人所有；

5）转移的全部产品无CPU或者License限制，一次购买产品可全生命周期使用无需二次付费。

    - 对技能转移要求包括

1）投标人应通过培训、参与开发以及其它投标人认为合适的方式，实现应用系统软件标准版本开发方面的技能转移，技能转移内容包含但不限于：软件开发生命周期方法、软件工程方法、开发语言及工具的使用、相关中间件的使用等，投标人在投标文件中应提供具体的技能转移内容清单及对应的措施；

2）投标人应通过培训以及其它投标人认为合适的方式实现业务需求分析方面的技能转移，技能转移内容包含但不限于：基于应用软件产品的差异化分析方法、业务需求分析方法、业务流程描述方法等，投标人在投标文件中应提供具体的技能转移内容清单以及对应的措施；

3）投标人应通过培训以及其它投标人认为合适的方式实现客户特色业务的客户化开发方面的技能转移，技能转移内容包含但不限于：不同层次客户化开发的方式、数据结构设计实现、应用接口开发方法等，投标人在投标文件中应提供具体的技能转移内容清单以及对应的措施；

4）投标人应通过培训及其它投标人认为合适的方式实现项目集成、实施方面的技能转移。技能转移内容包含但不限于：项目管理、整体实施架构设计、质量控制、集成测试、数据迁移以及用户验收测试等方法。投标人在投标文件中应提供具体的技能转移内容清单以及对应的措施；

5）投标人应通过培训以及其它投标人认为合适的方式实现应用投产维护方面的技能转移，技能转移内容包含但不限于：产品投产流程、日常运行维护、出错的处理与解决、数据备份与恢复及数据清理等，投标人在投标文件中应提供具体的技能转移内容清单以及对应的措施；

6）投标人应具体说明向我行转移知识和技能的计划、方式和进度，以及具体的技术转移计划。

  - 程序源代码及要求

对于非平台级源代码（即基于平台二次开发所形成的源代码、配置文件及参数等），招标人拥有所有权。

  - 培训要求

投标人应确保在系统开发和建设中所提供的培训是全面而系统的，包含了审计系统的开发、维护和使用等培训内容，培训的主要对象是系统的使用者和技术支持人员，培训地点由我行指定，投标人应为培训提供：

1）培训教材（中文版）；

2）培训计划。

- 项目验收及后续服务

  - 项目验收的组织

我行负责组织验收工作。软件供应商应组建由有关技术人员构成的测试小组，并在验收小组指导监督下开展工作。软件供应商应积极响应验收小组提出的验收测试要求及质量保证要求，并会同我行共同制定合适的验收和质量保证方案。

在各阶段的验收过程中，如果招标人认为投标人提供的系统存在重大功能、性能和质量问题不能满足应用及实际要求，或投标人提交的文档资料不全，招标人有权拒绝提交验收合格报告，由此造成的项目延迟责任由投标人承担。

  - 项目交付成果

软件供应商应依照项目阶段提交以下项目资料，项目管理的过程文档，必须按照《四川省银行业信息科技等级达标指南》一级要求提供，包括但不限于以下文档：

| 分类 | 生命周期/过程域 | 文档 |
| --- | --- | --- |
|  | 分析 | 审计系统整体建设方案 |
|  |  | 需求差异分析说明书 |
|  |  | 用户验收测试计划 |
|  | 设计 | 概要设计说明书 |
|  |  | 功能设计说明书-软件产品客户化技术方案 |
|  |  | 基础设施设计及部署方案 |
|  |  | 详细设计说明书 |
|  |  | 系统与其他系统之间的接口说明书 |
|  |  | 系统数据库设计说明书 |
|  |  | 系统使用和操作说明书 |
|  |  | 系统运行维护说明书 |
|  |  | 系统单元测试计划 |
|  |  | 系统单元测试方案 |
|  |  | 需求与系统功能跟踪分析报告 |
|  | 开发 | 系统集成测试计划 |
|  |  | 系统集成测试案例 |
|  |  | 系统部署计划 |
|  |  | 系统安装部署手册及部署软件拷贝介质 |
|  |  | 用户验收测试案例 |
|  |  | 系统建设的详细工程日志 |
|  |  | 接口文档 |
|  |  | 数据字典 |
|  | 测试 | 系统集成测试报告 |
|  |  | 系统压力测试报告 |
|  |  | 用户验收测试报告 |
|  |  | 用户验收测试总结分析 |
|  |  | 系统技术测试计划 |
|  |  | 系统技术测试报告 |
|  |  | 系统运维计划 |
|  | 培训 | 用户操作手册 |
|  |  | 系统培训计划 |
|  |  | 系统培训课件 |
|  | 上线运行 | 系统运维手册 |
|  |  | 系统上线运行报告 |
|  |  | 系统上线计划及方案 |
|  |  | 系统上线应急预案 |
|  |  | 推广总结报告 |
|  | 最终验收 | 项目总结报告 |
| 项目管理内容 | 项目计划管理 | 项目计划书 |
|  | 项目监督与控制 | 项目周报 |
|  |  | 项目阶段评审报告 |
|  |  | 项目风险跟踪表 |
|  | 度量与分析 | 项目度量与分析月报 |
|  | 需求管理 | 需求跟踪矩阵 |
|  |  | 需求变更单 |
|  | 供应商协议管理 | 系统变更和补充的相关文件、协议 |
|  |  | 项目交付审批清单 |
|  | 过程与产品质量保证 | 系统建设过程中项目计划及执行情况 |
|  |  | 项目质量保证月报 |
|  |  | 项目交付评审记录表 |
|  |  | 项目问题跟踪表 |
|  |  | 配置管理系统用户权限申请表 |
|  | 配置管理 | 项目基线报告 |
|  |  | 配置管理状态月报 |
|  | 项目规范 | 命名规范、软件质量管理标准、信息安全规范、编程规范、应用接口规范等 |

  - 系统验收

投标人应按需求书完成相关工作并提交项目成果，阶段成果交付后，我行将依据需求书要求，组织进行阶段成果的审查、确认工作，对于不满足需求书要求的投标人交付物，投标人应及时予以整改、修订、完善以满足要求。

系统上线稳定运行六个月后，投标人可以提请我行进行项目系统验收，满足要求后我行签字确认后系统验收完成。

稳定运行是指通过相关的功能测试并达到相关性能要求，系统运行稳定，无宕机，各功能模块能支撑业务正常运作。运行期间若出现功能故障、系统不稳定现象，解决故障时间不计入三个月内，系统验收时间向后顺延。

  - 质保期

质保期是指投标人在系统验收通过后至少12个月内进行的支持服务。投标人必须进行免费质保服务，保证系统的稳定运行。质保服务的方式包括但不限于：热线电话、电子邮件、现场技术支持、软件修补包等。

投标人应就质保期内提供全面、完整的质保服务方案, 明确服务内容,并注明服务方式和服务响应速度等。

质保服务应包括但不限于如下几个方面：

1）提供质保服务的人员必须至少包含参与本次项目建设的人员；

2）7*24小时的帮助热线服务，不高于2小时的解决时间，紧急情况下不高于1小时；

3）7*24小时的紧急支持服务，不高于12小时的到场时间，紧急情况下不高于8小时；

4）持续提供系统优化方案和技术解决方案；

5）因监管部门规则变更导致的产品需要修改情况，中标人应免费及时修改更新软件产品，不能因此对招标人日常运营造成影响。

6）投标人应根据招标人需求无条件免费提供现场服务。

  - 后续服务支持

质保期后中标人必须提供后续服务支持，以保证我行系统的稳定运行。投标人应提供全面完整的售后服务方案, 明确服务内容,并注明服务方式、服务价格和服务响应速度等。

售后服务的方式包括但不限于：热线电话、电子邮件、现场技术支持、软件修补包等。

售后服务应包括但不仅限于如下几个方面：

1）7×24小时的帮助热线服务，不高于2 小时的解决时间，紧急情况下不高于1小时；

2）7×24小时的紧急支持服务，不高于12小时的到场时间，紧急情况下不高于8小时；

3）持续提供系统优化方案和技术解决方案。

- 响应说明

对招标书的反馈：投标人需要深刻解读并领会招标书中的招标需求，结合投标人的理解就项目建设技术方案和商务方案按照审计系统建设项目招标书第一部分和第三部分中的要求进行反馈。

# 第三部分：投 标 书 格 式

- 投标人注意

投标人应按招标文件第一部分“投标人须知”规定的要求编制投标文件，并注意以下事项：

1）投标人应按招标文件第三部分“投标书格式”填写并递交规定的表格以及其他有关资料。文件资料统一以A4幅面按招标文件第三部分“投标书格式”的顺序编排、装订成册并编制文件目录。

2）投标人应对所附的表格中所提出的问题或要求一一做出肯定答复；填写表格时，字迹要工整，空白栏目要用一条斜线填充，栏目不够时，可另附页说明。

3）所有文件应以中文书写。投标人如需要引用原版印刷资料，以对投标文件加以辅助说明时，投标人可以提交这部分原版资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

4）投标人法定代表人或其授权代表人的签署应作为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证。

5）投标人递交的投标文件由评标委员会根据评标办法进行审查，以决定投标人的合格性及能力。

6）投标人递交的投标文件将给予保密但不再退还。

- 商务部分

  - 投标函

投标函

致：（招标人）

根据贵方关于（招标文件投标人须知前附表第1条列明的招标项目名称）（招标编号：_            ）的招标文件，我方（授权代表全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、住所地）在此提交下列文件正本一份，副本七份及其电子文件两套：

  - 投标文件价格部分（不需要副本）

  - 投标文件商务部分

  - 投标文件技术部分

投标人以此函申明并同意：

- 本投标有效期为投标文件递交截止日起往后的60公历日内。

- 我方已确认收到全部招标文件，对以上所有文件，我方已全面充分阅读；我方如未在招标文件要求时间之间提出澄清要求，则表明我方已全面充分理解招标文件的所有内涵和外延并且不存在任何理解的偏差或歧义或任何不确定。

- 我方同意按照贵方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料。

- 我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 如我方中标，保证按照招标文件规定履行提供服务及有关的义务。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

投标人名称（全称，加盖法人公章）：

联系地址：

邮政编码：

联系人名称：

电    话：

传    真：

电子邮箱：

投标人授权代表姓名（印刷体）：

投标人授权代表职务（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日    期：        年     月     日

  - 投标人法定代表人授权书

投标人法定代表人授权书

致：（招标人）

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称，住所地）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人所属单位名称，住所地）在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（招标文件投标人须知前附表第1条列明的招标项目名称）（招标编号：_    _        ）招标的投标以及合同的签署，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（全称，加盖法人公章）：

投标人法定代表人签字：

投标人授权代表（被授权人）签字：

日    期：      年   月    日

注：须附被授权人的身份证复印件或其他有效的身份证明

  - 投标人资格声明

投标人资格声明

致：（招标人）

对于贵方（招标文件投标人须知前附表第1条列明的招标项目名称）（招标编号：_    _）的招标，本公司愿意参加投标，为此我方提交以下资格证明文件，并保证提交的下列文件和资料是准确和真实的。我们认可贵方有权并将配合贵方向有关机构和单位（如会计师事务所、银行、相关企业等）查证和获得有关资料。

15.3.1  投标人资格概述

15.3.2  投标人法定代表人及授权代表人简历（无固定格式）

15.3.3  投标人法定代表人证明书

15.3.4  投标人未处于处罚期内和未犯有行贿罪的承诺

15.3.5  廉洁承诺书

投标人名称（全称，加盖法人公章）：

投标人授权代表姓名（印刷体）：

投标人授权代表职务（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日期：  年   月    日

    - 投标人资格概述

- 投标人资格概述

- 投标人参加本招标项目的组织方式和机构设置：

投标人应提交有关投标人机构设置和组织方式的说明，并提供能说明其组成或法律地位、注册资本和主要营业场所的原始文件的副本（如营业执照、税务登记证等）。

- 投标人名称及其他资料：

A、投标人名称：________________________

B、总部地址：________________________

电话：_______________ 传真：_______________ 电子邮箱：_______________

C、成立和/或注册日期：___________________

D、注册资本：____________________________

E、主要负责人姓名________________________

F、如投标人是一个集团公司的成员，须提供其母公司和控股公司的情况。

- 请投标人按“15.5.投标人业绩清单”的要求提供与本项目相关的业绩及其证明材料。

- 供征询之银行的名称和地址：

银行名称：_______   ___________________________________________________

银行地址：_______   ___________________________________________________

- 投标人所隶属之集团/公司名称（如果有）： __________          __________________

就我方全部所知，兹证明上述所有声明均为真实及正确，并已提供全部有效资料及数据，我方同意应你方要求出示文件予以证实。

投标人名称（全称，加盖法人公章）：

投标人授权代表姓名（印刷体）：

投标人授权代表职务（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

    - 投标人法定代表人及授权代表人简历

（无固定格式）

    - 投标人法定代表人证明书

投标人法定代表人证明书

（法定代表人姓名）先生/女士，现任我单位（法定代表人职务），为我单位法定代表人，特此证明。本证明书有效日期至（招标文件投标人须知前附表第1条列明的招标项目名称）（招标编号：_    _        ）的投标有效期满。

签发日期：

投标人名称（全称，加盖法人公章）：

投标人住所地：

附件1：法定代表人身份证复印件或其他有效的身份证明

附件2：投标人营业执照复印件

注：投标人必须在以上附件1和附件2上加盖投标人法人公章。

    - 投标人未处于处罚期内和未犯有行贿罪的承诺

投标申请人承诺书

致：（招标人）

我公司根据（招标文件投标人须知前附表第1条列明的招标项目名称）招标文件要求做出如下承诺：

1、在国内各级人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，我公司没有在报名截止日前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

2、我公司没有处于被行政主管部门或招标人取消投标资格的处罚期内。

投标申请人名称（加盖法人公章）：

投标申请人住所地：

投标申请人法定代表人或其授权代表姓名（印刷体）：

投标申请人法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年   月    日

    - 廉洁承诺书

廉 洁 承 诺 书

承诺企业：

地址：

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）：

本公司就参加          项目投标工作，郑重作出如下承诺：

我公司已经充分阅读并清楚理解招标要求，我司参加投标所提供的报名材料是真实、合法的。如有机会成为正式投标人，我公司保证不与其他投标单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人、评标委员会成员行贿和私下联系，同时不出现其他不廉洁行为，如有违反上述规定，本人和本公司愿意接受6个月至2年内不得参与贵公司管辖项目的投标等处罚，并愿意承担由此带来的法律后果，特此承诺！

承诺人（法定代表人或法定代表人授权人）

签字：

企业公章

年   月   日

  - 用户需求响应一览表

用户需求响应表

| 条款号 | 用户需求条款内容 | 完全响应 | 偏离度 | 差异简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第7节项目概述 |  |  |  |
| 2 | 第8节总体要求 |  |  |  |
| 3 | 第9节详细需求 |  |  |  |
| 4 | 第10节项目实施要求 |  |  |  |
| 5 | 第11节项目实施管理要求 |  |  |  |
| 6 | 第12节项目验收及后续服务 |  |  |  |
| 7 | 第13节响应说明 |  |  |  |

说明：

1、投标人必须对应招标文件第二部分“需求规格书”逐条应答并按要求填写上表，对完全响应的条目在相应列中标注“○”，对有偏离的条目，如果优于条款要求，偏离度栏请填写“正偏离”，并在差异简述栏中提出优化建议，如不能满足，偏离度栏请填写“负偏离”，并的差异简述栏中做出说明。

2、投标人对用户需求的响应须完全列在本表中，如投标文件其他部分出现类似对用户需求的响应（也包括注解、说明或理解等），除非在本表中明确标明，否则不予认可。

投标人名称（全称，加盖法人公章）：

投标人授权代表姓名（印刷体）：

投标人授权代表职务（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

  - 投标人公司简介及投标人业绩清单

投标人业绩清单—1

| 项目名称 | 实施起止时间 | 客户名称 | 合格价格范围 | 实施人员数量 | 客户联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人业绩清单—2

| 项目名称 | 实施起止时间 | 客户名称 | 合格价格范围 | 实施人员数量 | 客户联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标人公司简介无固定格式，投标人自行提供；投标人须提交营业执照复印件、CMMI资质证明复印件、产品版权复印件和业绩证明复印件等公司证明材料；

- 业绩清单按已完成实施的（清单-1）、正在实施的（清单-2）的分别填写；投标人必须在业绩清单上加盖投标人法人公章；

- 投标人填报的项目业绩清单应包括近三年对银行业客户实施的基于业界主流产品的项目，须提交证明材料（项目合同复印件）、实施方案说明、项目配置清单等；其中项目已完成的须提交项目完成证明。

- 合同价格范围填写价格区间跨度10万以内；

- 本表所列项目的相关资料原件投标人应随时备查；

6）对投标项目分别列示。

  - 投标人参与本项目的人员清单及简历

- 投标人参与本项目的人员清单

| 公司名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员姓名 | 本次参与实施的系统 | 拟在本项目中担任的职务或工作 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

注：

  - 投标人应列明参与本次项目实施人员的清单，并按顺序附人员简历表；

  - 联合体投标的应分别按公司提供实施人员清单，并按顺序附人员简历表。

投标人参与本项目的人员简历

| 1. 项目人员一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全名 |  |  |  | 年龄 |  |  | 学历、毕业院校 |  |  |  | 贴照片处 |
| 所在公司部门及职务 |  |  |  |  | 专业 资格 |  |  |  |  |  |  |
| 从事前述专业时间 |  |  |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |  |  |  |
| 有关的语言能力及其他专长： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年份 | 负责过的主要项目 （项目名称） |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备注 （提供项目详尽情况，可另页说明） |  |  |

注：

- 投标人拟安排参加本项目的所有人员均须按以上格式提供简历；

2）须按简历顺序提交技术人员资质证书复印件。

  - 投标人的服务承诺

投标人对本项目所作的服务承诺包括但不限于：技术服务措施与方案、人员培训计划、本地化开发与服务承诺、软件免费升级和维护、实施进度保证措施、售后服务政策、服务内容、服务方式、响应时效、服务期限等事项以及免费维护期过后的续保维护承诺等。

  - 投标报价表

投标人应按本节中“开标一览表”、“软件产品版本费用明细报价”、“项目实施费用明细报价”的格式提交投标报价表。

    - 开标一览表

开标一览表

投标人：                                               价格单位：（人民币）万元

| 序号 |  | 项目名称 |  | 分项 | 投标报价 |  | 投标总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 审计系统建设项目 |  | 软件产品费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目实施费 |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  | （大写） |  |  |  |  |
| 2 | 免费服务到期后运维费用报价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务年限 |  | 运维费用 |  |  | 运维内容 |  | 人月价格 |
|  | 第一年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第四年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第五年 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人提供5年内项目改造的人月单价             。

说明：

1．上述报价包含系统验收后一年的软件维护费。

2．投标总价为含税价，且必须注明税率；

3. 本表第2项报价将作为日后续签系统维保服务费用的上限金额，对投标人具有实际约束力。请投标人说明免费服务期之后的5年的运维费用报价，描述运维内容以及人月价格，并做为评分参考依据；

4. 投标人提供的5年内项目改造的人月单价将作为重要评分项。

投标人名称（全称，加盖法人公章）：

投标人授权代表姓名（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

    - 软件产品版权费明细表

软件产品版权费明细表

投标人：                                                价格单位：（人民币）万元

| 序号 | 产品模块 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

说明：

- 本合计报价是折扣后的最终人民币报价，该报价合计应与投标报价表的软件产品费相等；

- 请在备注中说明报价的依据，如：网点数、账户量、交易量等。

投标人名称（全称，加盖法人公章）：

投标人授权代表姓名（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

    - 项目实施费用明细表

项目实施费用明细表

投标人：                                               价格单位：（人民币）万元

| 序号 | 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

说明：

- 本合计报价是折扣后的最终人民币报价，该报价合计应与投标报价表的实施费用相等；

- 请自制表格详细说明用于估算实施服务每一分项价格的主要依据或计算公式，包括明确的假设、所需工作量（人/天）、单位成本等；

- 该表只能针对投标报价表的相关内容进行明细报价，其他功能涉及的实施费用均在其他报价表中填列。

投标人名称（全称，加盖法人公章）：

投标人授权代表姓名（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

  - 其他

包括但不限于：

- 公司介绍：历史情况、组织架构、员工数量（尤其是软件应用研发团队人数）等；

- 其它投标人认为必需或必要的文件资料（如投标人与本项目相关的资质证明材料、获奖证明等）。

- 技术部分

  - 项目实施方案建议书

- 投标人应全面响应招标文件第二部分“用户需求规格书”中的条款的要求；

- 项目实施方案建议书应详细描述投标人对未来解决方案的建议、项目进行方式、项目步骤、阶段性成果及时间、工作流程图、人员配置及其工作职责、服务条款、其他服务等方面的内容；

- 方案中需要第三方实施厂商配合完成的工作，需要特别提出，并详细说明工作内容和工作质量、进度等相关的要求；

- 项目管理制度：包括会议制度、沟通协调、反馈机制、项目小组成员管理制度等。

  - 软件产品支持清单

| 数据库 | 中间件 | 虚拟化软件 | 负载均衡产品 |
| --- | --- | --- | --- |

  - 交付品清单

投标人应根据招标文件第二部分“用户需求规格书”中列明的要求，详细列出计划提供的服务相关交付品文件、资料清单等。

  - 培训建议书

投标人给予招标人人员的培训机会及公司的培训政策，对招标人人员的培训方式及承诺。

| 时间（项目实施阶段） | 培训目的 | 培训目标 | 培训内容 | 培训对象 | 培训方式 | 学时数 | 地点 | 人次 | 讲师 及其资历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 项目成果验收标准

投标人应提出项目成果的验收时间、评价标准及验收方式。

| 序号 | 验收内容（含成果描述） | 验收时间 | 评价标准 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - 后续服务计划

项目上线初步验收后，投标人还须提供的质保期服务和后续服务。

投标人须提出质保期和后续服务的服务计划和服务条款。